AKILLI KİŞİSEL FİNANS DANIŞMANI

Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Planı

InternTech 2026 — Interfive

Referans: Test_Senaryolari_GWT.docx (55 test senaryosu)

# 1. Amaç

Bu doküman, Akıllı Kişisel Finans Danışmanı uygulamasının (Orchestrator, Piyasa Araştırma Ajanı, Portföy Ajanı, Risk/Strateji Ajanı, Dashboard, Chatbot bileşenleri) iş gereksinimlerini ve kullanıcı beklentilerini karşıladığını, gerçek kullanım senaryolarına dayalı olarak doğrulamak amacıyla hazırlanmıştır.

# 2. Kapsam

UAT, aşağıdaki altı modülün kritik kullanıcı akışlarını kapsar:

- Orchestrator (Ajan Koordinasyonu)

- Piyasa Araştırma Ajanı

- Portföy Ajanı

- Risk/Strateji Ajanı

- Dashboard

- Chatbot

Seçilen senaryolar, Test_Senaryolari_GWT.docx içindeki 55 test senaryosunun kullanıcı tarafından doğrudan gözlemlenebilir, iş açısından kritik (P1 ağırlıklı) alt kümesidir. Tam teknik/entegrasyon test kapsamı (ör. MCP kimlik doğrulama detayları, loglama, önbellekleme) UAT'in değil, QA/entegrasyon testinin konusudur.

# 3. Kapsam Dışı

- Birim (unit) test seviyesindeki teknik doğrulamalar

- Yük/performans testleri (ayrı bir performans test planı kapsamındadır)

- Gerçek borsa emri iletimi (MVP kapsamında yeniden dengeleme önerileri simülasyon niteliğindedir)

- Ödeme/bankacılık altyapısına gerçek entegrasyon (dummy data ile test edilir)

# 4. Kabul (Onay) Kriterleri

- P1 (kritik) senaryoların %100'ü başarıyla geçmelidir.

- P2 senaryoların en az %90'ı başarıyla geçmelidir; kalan açık maddeler için gerekçeli aksiyon planı sunulmalıdır.

- Açık kalan hiçbir P1 hata, UAT onayı (sign-off) verilmeden production'a alınamaz.

- Ürün Sahibi, sonuç raporunu inceleyip nihai onayı yazılı olarak (bu doküman üzerinden veya e-posta ile) verir.

# 5. Hata Yönetimi Süreci

UAT sırasında bulunan her hata aşağıdaki bilgilerle birlikte kayıt altına alınır: İlgili Test ID, adımlar, beklenen/gerçekleşen sonuç, önem derecesi (kritik/yüksek/orta/düşük), ekran görüntüsü. Kritik ve yüksek önemdeki hatalar aynı gün içinde geliştirme ekibine (Değer, Ömer) iletilir ve düzeltme sonrası aynı senaryo yeniden test edilir (retest).

# 10. UAT Test Senaryoları

Aşağıdaki senaryolar Test Senaryoları dosyasındaki ilgili Test ID'ler referans alınarak seçilmiştir; detaylar için o dosyaya bakılabilir.

| No | Test ID | Senaryo Başlığı | Beklenen Sonuç | Öncelik | Sonuç (Pass/Fail) | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ORC-01 | Çoklu konuyu ilgilendiren soruda tutarlı, tek yanıt alma | Sistem birden fazla ajanı görevlendirip sonuçları tek ve tutarlı bir yanıtta birleştirir. | P1 |  |  |
| 2 | ORC-02 | Tek konulu soruda ilgili ajanın devreye girmesi | Yalnızca ilgili ajan görevlendirilir, gereksiz gecikme oluşmaz. | P1 |  |  |
| 3 | ORC-03 | Bir ajan yanıt veremediğinde kısmi yanıt alınması | Kullanıcı, hatasız çalışan ajanlardan gelen bilgiyi görür; eksik kısım için bilgilendirilir. | P1 |  |  |
| Piyasa Araştırma Ajanı |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PAA-01 | Kaynaklara dayalı, doğrulanabilir piyasa yanıtı alma | Yanıt, dayandığı kaynaklarla birlikte gösterilir. | P1 |  |  |
| 5 | PAA-03 | İlgili kaynak bulunamadığında uydurma bilgi verilmemesi | "Bu konuda güncel doküman bulunamadı." mesajı gösterilir, halüsinasyon oluşmaz. | P1 |  |  |
| 6 | PAA-04 | Yanıt üretilemediğinde kullanıcının bilgilendirilmesi | "Şu anda yanıt oluşturulamadı, lütfen tekrar deneyin." mesajı gösterilir. | P1 |  |  |
| Portföy Ajanı |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PF-01 | Portföy dağılımı ve performansını görüntüleme | Varlık dağılımı pasta grafikle, risk/performans çizgi grafikle gösterilir. | P1 |  |  |
| 8 | PF-02 | Detaylı portföy raporu oluşturma | Rapor 3 saniye içinde üretilip ekranda gösterilir. | P1 |  |  |
| 9 | PF-05 | Portföyde hiç varlık yokken uygun bilgilendirme | "Portföyünüzde görüntülenecek varlık bulunmuyor" mesajı ve yönlendirme gösterilir. | P1 |  |  |
| 10 | PF-07 | Risk profili tamamlanmadan portföy analizine erişilememesi | Kullanıcı önce risk profili anketine yönlendirilir. | P1 |  |  |
| Risk / Strateji Ajanı |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RS-01 | Kişiselleştirilmiş strateji önerisi alma | Öneri, gerekçesiyle birlikte gösterilir. | P1 |  |  |
| 12 | RS-03 | Risk profili tanımsızken öneri üretilmemesi | Kullanıcı önce risk profili anketini tamamlamaya yönlendirilir. | P1 |  |  |
| 13 | RS-05 | Önerinin kullanıcı onayı olmadan uygulanmaması | Sistem hiçbir öneriyi otomatik uygulamaz; onay adımı zorunludur. | P1 |  |  |
| Dashboard |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DSH-01 | Dashboard verilerinin otomatik güncellenmesi | Değişiklik olduğunda ilgili grafik sayfa yenilenmeden güncellenir. | P1 |  |  |
| 15 | DSH-03 | Portföyü olmayan kullanıcı için doğru yönlendirme | Portföy grafiği yerine hesap açma yönlendirmesi gösterilir. | P1 |  |  |
| 16 | DSH-04 | Piyasa verisine ulaşılamadığında son bilinen verinin gösterilmesi | Uygun uyarı mesajıyla birlikte önceki veriler gösterilmeye devam eder. | P1 |  |  |
| 17 | DSH-09 | Dashboard'ın yalnızca kendi verisini göstermesi | Kullanıcı, başka bir kullanıcıya ait hiçbir veriyi göremez. | P1 |  |  |
| Chatbot |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB-01 | Mesaj gönderip streaming yanıt alma | Yanıt "yazıyor..." göstergesiyle başlar, parça parça akar ve geçmişe kaydedilir. | P1 |  |  |
| 19 | CB-04 | Boş mesaj gönderiminin engellenmesi | "Mesaj boş bırakılamaz." uyarısı gösterilir, istek gönderilmez. | P1 |  |  |
| 20 | CB-06 | Kapsam dışı soruda yanıt üretilmemesi | Kullanıcı, sorunun kapsam dışında olduğu konusunda bilgilendirilir. | P1 |  |  |
| 21 | CB-07 | Bağlantı koptuğunda yeniden deneme imkânı | Son tamamlanmış kısım gösterilir, yeniden deneme seçeneği sunulur. | P2 |  |  |
| 22 | CB-09 | Konuşma geçmişinin yalnızca ilgili kullanıcıya ait olması | Kullanıcı başka bir kullanıcının konuşma geçmişine erişemez. | P1 |  |  |